National Grid — FCP Remediation

Все митинги — объединённый документ

Engineer: Viachaslau (Slava) Marmuzevich  |  Обновлено: May 27, 2026

# МИТИНГ 1: Alan Chin — Первая встреча (Architecture Overview)

Дата: начало мая 2026  |  Участники: Alan Chin, Slava

## Что такое CSS и FCP

CSS = Customer Service System. Legacy enterprise приложение National Grid.

Состоит из: Windows C++ клиент + COBOL backend на AIX/Mainframe + AGS integration + FCP middleware.

FCP (Foundation for Cooperative Processing) - проприетарный Accenture продукт. Срок истекает Dec 2026.

Почему проект: FCP v4.3 истекает, PVCS заменяется GitHub, ручные деплои → GitHub Actions.

## Архитектура (из topology диаграммы)

Три слоя: NG OnPrem (AIX, AGS, Mainframe) + NG Azure (Compile Server, Deploy Server, Network Share) + Internet (GitHub.com)

Compile Server (azuse-cssdapp01): MSBuild, FCP tooling, GitHub Runner - компилирует C++ и AGS

Deploy Server (azuse-cssdapp02): FCP utilities, Network Share, GitHub Runner - деплоит на AIX и AGS

AIX (USNY7-CSSADV01): COBOL compile runtime, FCP instances (BUILD port 5222, SVT port 5223)

## Ключевые решения

• Три репо: css-demo (source), css-devops-demo (workflows), css-environments-demo (audit)

• Workflows живут в css-devops-demo - cross-repo trigger (Option B)

• Разработчики пушат через IDE (VS/VS Code) - не напрямую с AIX

• COBOL компилируется НА целевом сервере при деплое

• AGS самый сложный деплой - требует active user session

• PROD COBOL - НЕ через этот pipeline

• CI-CD-Strategy.md - главный технический документ. Читать пока не наизусть.

• G2 должен был стартовать в феврале - уже 3 месяца отставания

## Типы модулей

| Тип | Path pattern | Компилируется | Deploy target |
| --- | --- | --- | --- |
| C_PROJECT (dialog/EXE) | client/dialog/* | Compile Server MSBuild | Network Share cssapp/[env]/client |
| C_PROJECT (comwin/DLL) | client/comwin/*cw | Compile Server MSBuild | Network Share cssapp/[env]/client |
| AGS_MODULE | client/ags/cug* | Compile Server MSBuild | AGS Servers |
| COBOL | host/batch/*, host/service/* | AIX или Mainframe | AIX/Mainframe runtime |
| CODES_TABLE | db/codestable/*.dat | Нет компиляции | KCOD → WCOD на AIX |
| XLT_MAP | client/xltmap/*.xlt | Нет компиляции | KCOD → WCOD на AIX |

## Environments цепочка

BUILD → SVT (AIX, AIX COBOL) → CTST → CSTG → PTST → STAG (Mainframe, IBM COBOL) → PROD

SVT: нет AGS серверов. STAG: нет AGS серверов. PROD: не через этот pipeline.

BUILD binary → только BUILD. SVT binary → SVT + все выше до PROD (без перекомпиляции).

# МИТИНГ 2: SVT Pipeline + PR Workflow (05/20, 08:02)

Дата: 20 мая 2026, 08:02  |  Участники: Alan Chin (Speaker 3), Suryasish (Speaker 2), Slava

## Ключевые решения

• Runners установлены на обоих серверах. Labels compile и deploy добавлены. Оба Idle. ✅

• Подтверждено: css-devops-demo для workflows (Option B - cross-repo trigger)

• Начать с PR validation - ITT check + diff analysis + module classification

• Потом deployment side - deploy на AIX и Windows share

• ktcdtupd.exe и mapload.exe - ПРАВИЛЬНЫЕ имена утилит (не то что думали раньше)

• Структура папок ещё финализируется - проверять ветку analyze-sync

• AGS модули вынесены в отдельное место от client/ags

## Suryasish статус 05/20

• Оба runner Idle подтверждено

• Samba/Kerberos mount AIX → Windows всё ещё не работает (отдельная проблема)

• FCR для firewall подан ранее - должен быть открыт

# МИТИНГ 3: Alan + Sutia + Slava (05/22, 12:18) — Python vs .NET Strategy

Дата: 22 мая 2026, 12:18  |  Участники: Alan (Speaker 2), Suryasish (Speaker 1), Slava (Speaker 4)

## Python vs .NET - решение Alan

Python - OK для Compile Server: контролируемая среда, только на runners

.NET - нужен для deployment side: не хотим устанавливать Python на все AGS серверы

Итого: Python для orchestration scripts, .NET exe для deployment utilities

## AGS деплой - детали

AGS - самый сложный деплой. Запускается как interactive Windows program под service account.

Для деплоя: два разных аккаунта (runner account + AGS service account)

Runner должен коммуницировать с AGS user session чтобы остановить/запустить процессы

Нужен helper tool на AGS серверах который runner может вызвать через SSH

## Key Vault и Secrets

• GitHub Secrets - приемлемо для Phase 1 теста

• Key Vault + Managed Identity - нужно для production (SOX аудит, rotation policy)

• В октябре будут менять подход к secrets - закладывай Key Vault архитектурно

## ITT Check - уточнение

Проверять только ПОСЛЕДНИЙ squash commit - не каждый commit в PR.

Alan подтвердил: один squash commit при merge, именно его и проверяем.

# МИТИНГ 4: Planning + Workflow Validation (05/22, 09:02)

Дата: 22 мая 2026, 09:02  |  Участники: Suryasish (Speaker 1), Slava (Speaker 3), Alan (Speaker 2)

## Что обсудили

Slava объяснил что уже сделано: ITT check, diff analysis, classify modules (написаны на Python)

Показал код - ITT pattern из CI-CD-Strategy.md: (?i)ITT:\[(\d+(?:,\s*\d+)*)\]

Slava тестировал локально с mock данными

Нужно разобраться с GitHub Secrets / tokens для pipeline

## Следующие шаги (по итогам митинга)

• Запушить workflow в css-devops-demo и тестировать на реальных runners

• Создать PAT token и добавить как PIPELINE_REPO_TOKEN в css-demo-test

• Структура папок: validate через analyze-sync ветку

# МИТИНГ 5: Kamal — Unix и Mainframe Architecture (05/22, 10:47)

Дата: 22 мая 2026, 10:47  |  Участники: Kamal Garg (Speaker 1), Slava (Speaker 2), Suryasish

## Ключевые факты от Kamal

• Каждый developer имеет свою папку на AIX box для разработки

• PVCS - инструмент version control на Unix. На Mainframe - другой VC.

• BUILD и SVT - Unix environments. CTST+ - Mainframe.

• Promotion: Unix BUILD → Unix SVT → Mainframe CTST → CSTG → PTST → STAG → PROD

• Production зависит только от Mainframe - нет зависимости от Unix в PROD

• CSS клиент - Windows приложение. Разработка на Unix, тестирование на Windows.

• COBOL - 90% бизнес-логики. Компилируется на AIX или Mainframe.

• PMVT - это staging environment между Unix и Mainframe, не тестовый

• CSS приложение не работает на Windows 11 - некоторые используют VDI

• CSS Environment Switcher - маппит drives на workstation к нужному environment

## База данных

• Unix/AIX environments: Oracle DB для COBOL services

• Mainframe environments: DB2

# МИТИНГ 6: SSH + Firewall + Work Division (05/27, 09:31)

Дата: 27 мая 2026, 09:31  |  Участники: Suryasish (Speaker 1), Slava (Speaker 2), Alan (Speaker 3)

## SSH / Firewall проблема

Slava сообщил: с cssdapp01 порт 22 к AIX открыт (True) но SSH просит пароль - нужен ключ.

С cssdapp02 к AIX: Connection timed out - firewall блокирует.

Alan: firewall FCR был подан давно, должен быть открыт. IP должен заканчиваться на 68.22.

Suryasish проверил с deployment server - тоже timeout. Добавил outbound rule на Windows Azure NSG.

Suryasish: у него встреча с Jamil по этому вопросу - firewall на Azure стороне.

Проблема: это Azure managed environment (1L) - отдельная команда управляет firewall.

## Критические решения

SSH ключ: создать ОТДЕЛЬНЫЙ ключ специально для runner - не использовать личные ключи.

Alan: ktcdtupd.exe теперь на ОБОИХ серверах (и на deployment server тоже).

SAP software установлен на cssdapp02 - можно использовать.

Alan пришлёт Windows manifest script для KCOD loads и XLT map loads.

Alan: start simple! Классифицируй только как 'C project' или 'codes table'. Если codes table → запускай ktcdtupd. Потом усложняй.

## Разделение работы (Alan предложил)

Slava: Windows orchestration - GitHub Actions workflow, PowerShell, БЕРЁТ ЛИД

Suryasish: AIX/Unix side - KSH скрипты, COBOL compile, SSH setup

Alan: Slava должен сказать Suryasish как именно он может помочь

## Что Suryasish делает

1. Firewall FCR с Jamil - открыть порт 22 от cssdapp02 к AIX

2. SSH ключи - добавить public keys от обоих серверов в AIX authorized_keys

3. AIX side KSH scripts - COBOL compile validation, WCOD sync

## Статус серверов (подтверждено 05/27)

| Что | Статус | Детали |
| --- | --- | --- |
| cssdapp01 runners | ✓ Running | Оба css-demo и css-devops-demo |
| cssdapp02 runners | ✓ Running | Оба css-demo и css-devops-demo |
| FCP path cssdapp01 | ✓ Найден | E:\Apps\FND32\bin (Alan подтвердил) |
| cssapp структура cssdapp02 | ✓ OK | E:\cssapp\BUILD и SVT с ags/client/source |
| SSH cssdapp01 → AIX port 22 | ~ Partial | Порт открыт (True) но пароль. Нужен SSH ключ. |
| SSH cssdapp02 → AIX port 22 | ✗ Timeout | Firewall. Suryasish встречается с Jamil. |
| OpenSSH sshd cssdapp01 | ! Stopped | Alan: feel free to start |
| OpenSSH sshd cssdapp02 | ✓ Running | OK |
| ktcdtupd.exe / mapload.exe | ✓ Есть | E:\Apps\FND32\bin на обоих серверах |
| KCOD .mdb файлы | ~ TODO | Точные пути уточнить у Alan |

# ТЕСТ WORKFLOWS - 05/27 (итоги дня)

## Что сделано

• Склонирован css-devops-demo в C:\projects (вне OneDrive)

• Создана ветка feature/add-workflows

• Скопированы .github/workflows/, scripts/, build-sequence-rules.json из analyse-sync

• Запушено в css-devops-demo

• Создан PR feature/add-workflows → main

• PR VALIDATION СРАБОТАЛ АВТОМАТИЧЕСКИ! Runner подхватил job! ✅

• ITT Reference Check - Failing after 12s (ожидаемо - workflow работает)

## Важный вывод

GitHub Actions берёт workflow из source ветки PR - не обязательно из main!

Это означает: workflow тестируется сразу при открытии PR из feature ветки.

## Следующие шаги

1. Merge feature/add-workflows → main

2. Настроить SSH ключ (после Suryasish добавит на AIX)

3. Тестировать полный PR validation flow

4. Конвертировать loadkcod.bat в PowerShell

5. Встреча Slava + Suryasish: объяснить как Suryasish может помочь

# КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

## Logical Solution Architecture v0.9

Документ: PRJ-10937, Authors: Allan Chin & Ramesh Seshadri, Feb 2026

Содержит: AIX environments (CSS, AGS, FCP), Mainframe environments, DevOps workflow strategy

Логический DevOps Flow: New Code Search → COBOL Development → Windows/C Development

Workflow impacts: Analysis, Promotion, Data Admin, Batch/Host Developer, Client/AGS Developer

## Conceptual Solution Architecture v8.1

Документ: CSS & FCP, Authors: Ron Pascual, Natan Levert, Version 8.1

Содержит: FCP features, DevOps Summary, FCP Remediation project details, Security architecture

FCP sunset analysis в Appendix 23.11

## loadkcod.bat - от Alan (получен 05/27)

Windows batch script для KCOD loads. Переписать в PowerShell для GitHub Actions.

Ключевые пути: %FNDROOT%\bin\mapload.exe и %FNDROOT%\bin\ktcdtupd.exe

FNDROOT = E:\Apps\FND32 (подтверждено Alan)

Процесс: download KCOD → load DAT files → load XLT files → upload KCOD → backup → release lock

# CONTACT LIST И ДОСТУПЫ

| Человек | Роль | По каким вопросам |
| --- | --- | --- |
| Alan Chin (chinal1_grid) | Solution Architect | Главный ТЗ, архитектура, все технические вопросы, loadkcod script |
| Suryasish Dey | Infrastructure | CyberArk, Azure VMs, SSH ключи, AIX firewall FCR (встреча с Jamil) |
| Kamal Garg | Tech Team SME | Unix/Mainframe architecture, promotion workflow, Data Admin |
| Vijayalakshmi (Vijay) | Project Manager | Организация, Jira stories, stand-ups |
| Rick Wiggins | CSS Client/AGS Dev | C Projects, AGS modules, developer workflow |
| Jamil | Azure Firewall | Firewall rules для Azure. Suryasish работает с ним. |
| Kshemendra Sahu | Unix/AIX Admin | AIX user accounts, Samba, file permissions |
| Spencer Osheyack | Azure I&O owner | Azure subscriptions, Azure Files, Managed Identity |

| Доступ | Приоритет | Детали |
| --- | --- | --- |
| CyberArk → Azure VMs | ✓ ЕСТЬ | https://ngpam.nationalgrid.com. Safe: GBL-PP-APP-IBM-CSSDA-T1. T1ADM-CSSDA01/02/03 |
| GitHub css-devops-demo | ✓ ЕСТЬ | Admin права. Runners зарегистрированы. |
| SSH fcp@AIX (с паролем) | ~ Partial | С cssdapp01 порт открыт. Нужен SSH ключ от Suryasish. |
| SSH fcp@AIX с cssdapp02 | ✗ Blocked | Firewall. Suryasish + Jamil работают над этим. |
| Managed Identity для VMs | TODO | Нужен Azure admin. Spencer Osheyack или Suryasish. |

# PIPELINE BLUEPRINT И ПРОГРЕСС

## Stage 1: PR Validation (текущая работа)

Триггер: разработчик открывает PR в css-demo

| # | Job | Статус | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITT Check | ✅ Работает | Runner подхватил job 05/27. Failing = workflow работает! |
| 2 | Diff Analysis | ~ Написан | Python скрипт готов. Нужен тест на runner. |
| 3 | Module Classification | ~ Написан | Python скрипт готов. Нужен тест на runner. |
| 4 | Build Sequence | ~ Написан | Python скрипт готов. Нужен тест на runner. |
| 5 | COBOL Validation на AIX | ✗ Блокер | Нужен SSH ключ. Suryasish делает. Пишет KSH скрипт. |

## Stage 2: Build Pipeline (после Stage 1)

Триггер: merge в main

• C++ compile MSBuild x2 (BUILD + SVT binary)

• AGS compile MSBuild x2

• COBOL compile на AIX

• Stage .dat / .xlt artifacts

• Build Manifest JSON

## Stage 3: Deploy Pipeline

• Approval gate (GitHub Environments)

• Impact Report + Glob Report

• Deploy C++ → cssapp share

• Deploy COBOL → AIX SSH

• Deploy AGS → AGS servers SSH

• KCOD/WCOD sync (loadkcod PowerShell script)

• Environment Manifest update

## Прогресс по официальному плану

| Задача | Прогресс | Дедлайн | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.3.1 - Configure Compile Server | 80% | 5/18 | SSH ключ остался |
| 3.5.2.3.2 - Extract commit/PR (ITT check) | 70% | 5/25 | РАБОТАЕТ на runner! |
| 3.5.2.3.3 - Compilation sequence (diff/classify) | 50% | 6/1 | Написан, нужен тест |
| 3.5.2.3.4 - Pipelines for client code | 0% | 6/8 | Не начат |
| 3.5.2.3.5-7 - XLT/DAT/Recompile | 0% | 6/29 | Не начат |
| ОБЩИЙ 3.5.2.3 | ~25% | 6/29 | 33 дня осталось |