National Grid — FCP Remediation

Project Reference Document

DevOps Engineer: Viachaslau (Slava) Marmuzevich

Updated: May 27, 2026

Этот документ объединяет все митинги, технические детали и текущий статус проекта.

# 1. ОБЗОР ПРОЕКТА

## 1.1 Что такое CSS и FCP

CSS (Customer Service System) — legacy enterprise приложение National Grid для работы с клиентами.

Состоит из четырёх компонентов:

• Windows C++ клиент — компилируется через MSBuild (VS 2019). Запускается с Network Share.

• COBOL backend services — бизнес-логика на AIX и Mainframe. Micro Focus и IBM COBOL.

• AGS (integration layer) — middleware для других систем National Grid. Windows DLL.

• FCP (Foundation for Cooperative Processing) — проприетарный Accenture продукт. Срок истекает Dec 2026.

Почему проект: FCP v4.3 истекает в конце 2026. PVCS (старый source control) заменяется GitHub. Ручные деплои заменяются GitHub Actions.

## 1.2 Scope проекта

| Задача | Ответственный |
| --- | --- |
| G1 - PVCS → GitHub миграция | Alan Chin (идёт) |
| G2 - GitHub Integration + PR Validation | Slava (твой scope) |
| G3 - Compile Pipelines BUILD/SVT | Slava |
| G4 - Deploy Pipelines BUILD/SVT | Slava |
| G5 - Release Pipelines CTST+ | Slava |
| Azure Files Network Share migration | Slava + Suryasish |
| AIX Dev Server NGUSNDC430T replacement | Отдельная команда |
| PROD COBOL deploy | НЕ в scope этого pipeline |

# 2. ИНФРАСТРУКТУРА

## 2.1 Серверы

| Сервер | IP | ОС | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| azuse-cssdapp01 | 10.58.124.51 | Windows | Compile Server - MSBuild, FCP tooling, GitHub Runner |
| azuse-cssdapp02 | 10.58.124.61 | Windows | Deploy Server - FCP utilities, Network Share, GitHub Runner |
| USNY7-CSSADV01 (новый AIX) | 10.187.68.22 | AIX 7.2 | COBOL compile runtime (BUILD/SVT). FCP ports: 5222/5223/5999 |
| NGUSNDC430T (старый AIX) | TBD | AIX | Ещё активен. PVCS sync идёт с него. Будет retire. |
| ngusappndc165/166 | on-prem | Windows | AGS Servers - middleware для внешних систем |
| NGUSLPRNWH016 | on-prem | Mainframe | CTST+ COBOL runtime. IBM COBOL compiler. |

## 2.2 FCP пути (подтверждено 27/05)

Compile Server (azuse-cssdapp01):

• E:\Apps\FND32\bin\mapload.exe — загрузка XLT файлов

• E:\Apps\FND32\bin\ktcdtupd.exe — загрузка DAT файлов

• E:\Apps\FND32\data\KCODF010.MDB — KCOD база данных

• E:\fcpxpath\FNDREPOS — альтернативный FCP path

• E:\Apps\FND32 — основной FNDROOT

Deployment Server (azuse-cssdapp02):

• FCP client: Alan уведомит когда будет готов (05/27)

• E:\cssapp\BUILD\{ags, client, source} — BUILD environment files

• E:\cssapp\SVT\{ags, client, source} — SVT environment files

## 2.3 Network Shares на azuse-cssdapp02

| Share | Path | Назначение |
| --- | --- | --- |
| cssapp | E:\cssapp | CSS Runtime + Source. Структура: cssapp\[env]\client, \source, \ags |
| _devops | E:\_devops | Pipeline processing, artifacts, tracking |
| fcpxpath | E:\fcpxpath | FCP repository path |

## 2.4 GitHub Runners статус

| Runner | Статус | Labels |
| --- | --- | --- |
| AZUSE-CSSDAPP01 (Compile) | ✓ Running | self-hosted, Windows, X64, compile |
| AZUSE-CSSDAPP02 (Deploy) | ✓ Running | self-hosted, Windows, X64, deploy |

## 2.5 SSH / Connectivity статус

| Соединение | Статус | Детали |
| --- | --- | --- |
| cssdapp01 → AIX port 22 | ~ Частично | Порт открыт (True), но SSH просит пароль. Нужен SSH ключ. |
| cssdapp02 → AIX port 22 | ✗ Timeout | Connection timed out. Suryasish поднимает FCR с Jamil. |
| cssdapp01 → github.com:443 | ✓ OK | True |
| cssdapp02 → github.com:443 | ✓ OK | True |
| OpenSSH sshd на cssdapp01 | ! Stopped | Alan сказал: feel free to start (05/27) |
| OpenSSH sshd на cssdapp02 | ✓ Running | OK |

## 2.6 Service Accounts

NGPPE\US-SVC-T1CssAgnt — GitHub runner agent на обоих серверах.

NGPPE\US-SVC-T1CssAix — AIX Samba mount account.

fcp — Unix service account на AIX. Все CSS файлы и процессы принадлежат ему.

Пароли: спросить Alan или Suryasish — не хранятся в документах.

# 3. АРХИТЕКТУРА PIPELINE

## 3.1 Типы модулей и классификация

| Тип | Path pattern | Компилируется | Deploy target |
| --- | --- | --- | --- |
| C_PROJECT (dialog/EXE) | client/dialog/* | Compile Server MSBuild | Network Share cssapp\[env]\client |
| C_PROJECT (comwin/DLL) | client/comwin/*cw | Compile Server MSBuild | Network Share cssapp\[env]\client |
| AGS_MODULE | client/ags/cug* | Compile Server MSBuild | AGS Servers ngusappndc165/166 |
| COBOL | host/batch/*, host/service/* | AIX (cob) или IBM Mainframe | Stays on AIX/Mainframe runtime |
| CODES_TABLE | db/codestable/*.dat | Нет компиляции | KCOD → WCOD на AIX |
| XLT_MAP | client/xltmap/*.xlt | Нет компиляции | KCOD → WCOD на AIX |

ВАЖНО от Alan (05/20): Структура папок ещё финализируется. AGS модули вынесены в отдельное место. host/batch переезжает на верхний уровень. Всегда проверяй ветку analyze-sync для актуальной структуры.

## 3.2 Environments цепочка

| Environment | Платформа | COBOL compiler | AGS серверы | WCOD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUILD | AIX | AIX COBOL (cob) | ✓ Есть | AIX database |
| SVT | AIX | AIX COBOL (cob) | ✗ НЕТ | AIX database |
| CTST | Mainframe | IBM COBOL | ✓ Есть | VSAM Mainframe |
| CSTG | Mainframe | IBM COBOL | ✓ Есть | VSAM Mainframe |
| PTST | Mainframe | IBM COBOL | ✓ Есть | VSAM Mainframe |
| STAG | Mainframe | IBM COBOL | ✗ НЕТ | VSAM Mainframe |
| PROD | Mainframe | НЕ через pipeline | ✓ Есть | VSAM Mainframe |

## 3.3 Binary правила

BUILD binary → только BUILD environment

SVT binary → SVT + CTST + CSTG + PTST + STAG + PROD (одни байты до PROD без перекомпиляции)

C Projects компилируются ДВАЖДЫ: один раз с BUILD env source, второй раз с SVT env source.

## 3.4 PR Validation Flow

| # | Шаг | Где | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITT Check | Compile Server | Каждый commit должен содержать ITT:[number]. Regex: (?i)ITT:\[(\d+(?:,\s*\d+)*)\]. Блокирует merge если нет. |
| 2 | Diff Analysis | Compile Server | Changed files → module IDs. Добавляет модули из _recompiled/*.lst. |
| 3 | Module Classification | Compile Server | Тип каждого модуля по пути: C_PROJECT, AGS, COBOL, CODES_TABLE, XLT_MAP |
| 4 | Build Sequence | Compile Server | Топологическая сортировка по build-sequence-rules.json. Compilation waves. |
| 5 | COBOL Validation | Deploy Server → AIX SSH | SCP source в /tmp_work/_devops/pr-[n]/. Compile с cob. Cleanup. Блокирует merge если fails. |

## 3.5 KCOD/WCOD Sync Flow

Источник: loadkcod.bat от Alan (получен 05/27). Переписать в PowerShell для GitHub Actions.

| # | Шаг | Детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acquire Lock | KCOD нельзя загружать параллельно. Создаётся lockfile kcodlocked.txt |
| 2 | Download KCOD | Копировать KCODF010.MDB с Network Share в локальный FCP data folder |
| 3 | Load DAT files | ktcdtupd.exe /F[filename] /P[path]. Лог: CDTUPDAT.LOG |
| 4 | Load XLT files | mapload.exe ### mapload.cfg. Создать cfg файл со списком XLT файлов. |
| 5 | Upload KCOD | Копировать обновлённый KCODF010.MDB обратно на Network Share |
| 6 | Create Backup | Zip KCODF010.MDB → KCODF010_[buildnumber].MDB.zip |
| 7 | Release Lock | Удалить lockfile |
| 8 | SSH → AIX: WCOD sync | fcp_wcod_import.ksh и fcp_wcod_backup.ksh на AIX |

# 4. МИТИНГИ — ПОЛНЫЙ ОБЗОР

## Митинг 1: Alan Chin — Первая встреча (Architecture Overview)

Дата: ~начало мая 2026  |  Участники: Alan, Slava

### Ключевые решения:

• Workflows живут в css-devops-demo репо (Option B — cross-repo trigger)

• Три репо: css-demo (source), css-devops-demo (workflows), css-environments-demo (audit)

• Разработчики пушат через IDE (VS/VS Code) — не напрямую с AIX

• G2 должен был стартовать в феврале — уже 3 месяца отставания

• Alan уже делает G1 (PVCS sync) — 14-шаговый процесс

• Начать с BUILD и SVT — нижние environments на AIX

• CI-CD-Strategy.md — главный технический документ. Читать пока не наизусть.

### Техника от Alan:

• Deployment Server co-hosts Network File Share (не отдельный файловый сервер)

• COBOL компилируется НА целевом сервере при деплое (не заранее)

• AGS самый сложный деплой — AGS host process требует активную user session

• PROD COBOL — не через этот pipeline

## Митинг 2: SVT Pipeline + PR Workflow (05/20)

Дата: 20 мая 2026  |  Участники: Alan, Suryasish, Slava

### Ключевые решения:

• Runners установлены на обоих серверах. Labels compile и deploy добавлены. Оба Idle. ✓

• Подтверждено: css-devops-demo для workflows (Option B)

• Начать с PR validation — ITT check + diff analysis + module classification

• Потом deployment side — deploy на AIX и Windows share

• ktcdtupd.exe и mapload.exe — правильные имена (не то что думали раньше)

• Структура папок всё ещё финализируется — проверять ветку analyze-sync

• AGS модули вынесены в отдельное место от client/ags

### Suryasish 05/20:

• Оба runner Idle подтверждено

• Samba/Kerberos mount AIX → Windows всё ещё не работает (отдельная проблема)

## Митинг 3: Alan + Sutia — Squash Commit + Key Vault (05/22 12:18)

Дата: 22 мая 2026  |  Участники: Alan, Suryasish, Slava

### Ключевые решения:

• ITT check: проверять только ПОСЛЕДНИЙ squash commit — не каждый commit в PR

• Для pipeline: Python скрипты на Compile Server (controlled environment). .NET для deployment side.

• AGS: нужен механизм stop/restart через другую user session (scheduled task или session helper)

• FCP utilities: Alan сказал ktcdtupd.exe на обоих серверах

### Key Vault обсуждение:

• GitHub Secrets — приемлемо для Phase 1 теста

• Key Vault + Managed Identity — нужно для production (SOX аудит, rotation policy)

• В октябре будут менять подход к secrets — закладывай Key Vault архитектурно

## Митинг 4: Planning + Workflow Validation (05/22 09:02)

Дата: 22 мая 2026  |  Участники: Alan, Suryasish, Slava

### Ключевые моменты:

• Slava объяснил что уже сделано: ITT check, diff analysis, classify modules

• Alan: слаба на css-devops-demo, работает над PR validation flow

• Suryasish: хочет помочь с module classification (AIX/COBOL часть)

• Подтверждено: workflows в css-devops-demo (cross-repo trigger)

## Митинг 5: Kamal — Unix и Mainframe Architecture (05/22 10:47)

Дата: 22 мая 2026  |  Участники: Kamal Garg, Slava, Suryasish

### Ключевые факты от Kamal:

• Каждый developer имеет свою папку на AIX box для разработки

• PVCS — инструмент version control на Unix. На Mainframe — другой VC.

• BUILD и SVT — Unix environments. CTST+ — Mainframe.

• Promotion идёт: Unix BUILD → Unix SVT → Mainframe CTST → CSTG → PTST → STAG → PROD

• Production зависит только от Mainframe — нет зависимости от Unix в PROD

• CSS клиент — Windows приложение. Разработка на Unix, тестирование на Windows.

• COBOL — 90% бизнес-логики. Написан на COBOL, компилируется на AIX или Mainframe.

## Митинг 6: Server Inspection + SSH Fix (05/27)

Дата: 27 мая 2026  |  Участники: Alan, Suryasish, Slava

### Результаты инспекции серверов:

• azuse-cssdapp01: оба runner Running. FCP путь: E:\Apps\FND32\bin. Git, Python OK.

• azuse-cssdapp02: оба runner Running. E:\cssapp с BUILD/SVT структурой. sshd Running.

• SSH к AIX с cssdapp01: порт открыт (True) но просит пароль.

• SSH к AIX с cssdapp02: Connection timed out — firewall блокирует.

### Решения на митинге:

• FCP utilities path: E:\Apps\FND32\bin (Alan подтвердил)

• ktcdtupd.exe и mapload.exe на ОБОИХ серверах (Alan сказал на митинге)

• OpenSSH sshd на cssdapp01: Alan сказал feel free to start

• SSH ключ: создать ОТДЕЛЬНЫЙ ключ специально для runner

• Alan пришлёт скрипт Windows для KCOD loads (loadkcod.bat получен 05/27)

• Suryasish: FCR с Jamil — открыть порт 22 от cssdapp02 к AIX

• Тест репо созданы: css-demo-test и css-devops-test в nationalgrid-customer

### Разделение работы (Alan предложил):

• Slava — Windows orchestration, главный (БЕРЁТ ЛИД)

• Suryasish — помогает с COBOL/AIX/Unix частью

• Alan совет: начни с одного простого flow! Classify как 'C project' или 'codes table'. Если codes table → запусти ktcdtupd. Потом усложняй.

# 5. ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ACTION ITEMS

## 5.1 Что сделано (к 27/05/2026)

| Задача | Статус |
| --- | --- |
| Серверы проинспектированы | ✓ DONE |
| GitHub Runners установлены и работают | ✓ DONE |
| FCP путь найден (E:\Apps\FND32\bin) | ✓ DONE |
| cssapp структура (BUILD/SVT) найдена | ✓ DONE |
| ITT check скрипт написан | ~ Написан, не протестирован |
| Diff analysis написан | ~ Написан, не протестирован |
| Module classification написан | ~ Написан, не протестирован |
| Тест репо созданы (css-demo-test, css-devops-test) | ✓ DONE |
| loadkcod.bat получен от Alan | ✓ DONE |
| SSH ключ настроен на AIX | ✗ TODO |
| Workflow YAML написан | ✗ TODO |
| End-to-end тест на runner | ✗ TODO |

## 5.2 Action Items — Suryasish

| Action | Детали |
| --- | --- |
| Firewall FCR — cssdapp02 → AIX | Открыть порт 22 от 10.58.124.61 к 10.187.68.22. Suryasish идёт к Jamil. |
| SSH ключи — добавить на AIX | Добавить public keys от cssdapp01 и cssdapp02 в authorized_keys для fcp юзера. |
| fcp user password для первого входа | Нужен чтобы сгенерировать SSH ключ и добавить его на AIX. |
| Managed Identity | Назначить на обе VM для Key Vault интеграции. Нужен Azure admin. |
| IP нового AIX сервера | Подтвердить что 10.187.68.22 это новый USNY7-CSSADV01. |

## 5.3 Action Items — Alan

| Action | Детали |
| --- | --- |
| FCP client на cssdapp02 | ktcdtupd.exe и mapload.exe — Alan уведомит когда будут готовы. |
| KCOD .mdb файлы | Точные пути на cssdapp02. Не найдены при инспекции. |
| Start sshd на cssdapp01 | Alan подтвердил: feel free to start. Запустить Start-Service sshd. |
| Analyze-sync ветка | Изучить текущую структуру папок в репо. |

## 5.4 SSH Key Setup — пошагово

Шаг 1: Зайди на cssdapp01 через CyberArk → Git Bash

Шаг 2: Сгенерируй ключ:

ssh-keygen -t ed25519 -C "cssdapp01-pipeline" -f ~/.ssh/id_ed25519 -N ""

Шаг 3: Покажи публичный ключ и отправь Suryasish:

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

Шаг 4: Повтори на cssdapp02 с именем cssdapp02-pipeline

Шаг 5: После добавления ключей Suryasish — проверь:

ssh fcp@10.187.68.22   (должно зайти БЕЗ пароля)

Шаг 6: Приватный ключ → GitHub Secret AIX_SSH_KEY:

cat ~/.ssh/id_ed25519   (копировать всё)

# 6. ПРОГРЕСС ПО ПЛАНУ

| Задача (план) | Прогресс | Дедлайн | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.3.1 - Configure Compile Server | 80% | Mon 5/18 | SSH ключ остался |
| 3.5.2.3.2 - Extract commit/PR details (ITT check) | 60% | Mon 5/25 | Написан, нужен тест |
| 3.5.2.3.3 - Compilation sequence (diff/classify) | 50% | Mon 6/1 | Написан, нужен тест |
| 3.5.2.3.4 - Pipelines for client code (CSS, AGS) | 0% | Mon 6/8 | Не начат |
| 3.5.2.3.5 - XLT import test | 0% | Mon 6/15 | Не начат |
| 3.5.2.3.6 - DAT codes tables import test | 0% | Mon 6/22 | Не начат |
| 3.5.2.3.7 - Recompilation list process | 0% | Mon 6/29 | Не начат |
| ОБЩИЙ 3.5.2.3 - Client Developer Pipelines BUILD/SVT | ~25% | Mon 6/29 | 33 дня осталось |

# 7. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ (ПРИОРИТЕТ)

1. Запустить sshd на cssdapp01: Start-Service sshd

2. Сгенерировать SSH ключи на обоих серверах → отправить Suryasish

3. Обновить ITT check под squash commit (только последний commit)

4. Создать простой workflow YAML в css-devops-test

5. Запушить тестовые файлы в css-demo-test

6. Сделать тестовый PR и проверить что runner подхватывает

7. Конвертировать loadkcod.bat в PowerShell

8. Встреча с Suryasish — обсудить как он может помочь

Цель ближайшей недели: первый end-to-end workflow прогон на реальном runner.

# 8. КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

| Человек | Роль | По каким вопросам |
| --- | --- | --- |
| Alan Chin (chinal1_grid) | Solution Architect | Главный ТЗ, архитектура, GitHub repos, все технические вопросы |
| Suryasish Dey | Infrastructure | CyberArk, Azure VMs, AGS OpenSSH, AIX Kerberos, Firewall FCR |
| Vijayalakshmi K. (Vijay) | Project Manager | Организация, доступы, OneNote, stand-ups |
| Rick Wiggins | CSS Client/AGS Dev | C Projects, AGS modules, developer workflow |
| Kamal Garg | Tech Team SME | Promotion workflow, Data Admin, AIX/Mainframe details |
| Kshemendra Sahu | Unix/AIX Admin | AIX user accounts, Samba, file permissions |
| Spencer Osheyack | Azure I&O owner | Azure subscriptions, Azure Files migration |

# 9. ДОСТУПЫ

| Доступ | Приоритет | Детали |
| --- | --- | --- |
| CyberArk → оба Azure VM | КРИТИЧНО | https://ngpam.nationalgrid.com. Safe: GBL-PP-APP-IBM-CSSDA-T1. T1ADM-CSSDA01/02/03 |
| GitHub admin права на repos | КРИТИЧНО | Нужно для Settings, Environments, Secrets. Просить Alan. |
| AIX SSH (fcp user) | Высокий | fcp@10.187.68.22. SSH key auth через Suryasish. |
| AGS Servers SSH | Средний | ngusappndc165/166. Проблема fcpadmin login — Suryasish решает. |
| Azure Portal (read) | Средний | Для понимания infrastructure. Просить Spencer или Vijay. |
| Mainframe SSH | Низкий | Только для Фазы 8 (CTST+). Не нужен сейчас. |